# My Fitness Planner - Modernization Progress

Stanje projekta i git tok modernizacije

Trenutna grana: modernize/week-3-domain-api

Poslednji Week 2 checkpoint: e2d79fe refactor: organize application folders

Merge checkpoint: 027e29b

# Git tok

# Arhitektonska tranzicija

# Status po planu

| Oblast | Status | Detalj |
| --- | --- | --- |
| Angular/CLI upgrade | Zavrseno | Angular 19.2.x |
| Standalone root i bootstrap | Zavrseno | bootstrapApplication + provideRouter |
| Folder reorganizacija | Zavrseno | core / shared / features |
| Feature standalone migracija | U toku | HomeComponent je prvi migrirani feature |
| Domain/API/Adapter | Zavrseno | DTO, adapter testovi, API servis i error handling postoje |
| State/Signals/Facade | U toku | WorkoutState i WorkoutFacade business flow postoje |
| Karma/ChromeHeadless testovi | Otvoreno | Nema pouzdanog zavrsenog rezultata |

# Zavrseno

- [x] Audit i dokumentacija arhitekture

- [x] Postepeni Angular upgrade do verzije 19

- [x] Uskladjivanje TypeScript, RxJS, Firebase, AngularFire, Material i ng-bootstrap

- [x] Standalone root komponenta, bootstrapApplication i provideRouter

- [x] Ocuvano lazy loading za workouts i nutrition feature

- [x] Reorganizacija foldera na core, shared i features

- [x] HomeComponent prebacen na standalone

# Sledece

- [x] Definisati Workout, WorkoutExercise i WorkoutSet domain modele

- [x] Odvojiti Firestore DTO od frontend domain modela

- [x] Dodati i testirati adapter DTO <-> domain

- [x] Izdvojiti API service: WorkoutApiService

- [x] Dodati API error handling kroz WorkoutApiError

- [x] Povezati API service sa WorkoutState i WorkoutFacade

- [x] Implementirati create/update/delete/finish workout flow

- [x] Dodati WorkoutState unit testove za signals i reset

- [x] Dodati WorkoutFacade unit testove za orchestration i error flow

- [x] Povezati pocetno ucitavanje TrainingListComponent sa WorkoutFacade

- [x] Prebaciti TrainingList delete/deactivate tok na WorkoutFacade

- [ ] Dodati naprednije state transitions i facade business flow

# Napomena

PDF plan je lokalni referentni fajl i nije deo source koda. Karma/ChromeHeadless testovi jos nemaju pouzdan zavrsen rezultat; production build je prolazio nakon migracionih koraka.